Osadní výbor – Struhařov  - založení

3.10.2011, Štiřínská Stodola

Přítomno 31 občanů, prezenční listina, emailové adresy účastníků

Schůzi řídí: Petr Valášek, Tomáš Mojžíšek

Osadní výbor (OV)

- Informace  (p. Mojšíšek)

  - oprávnění OV

  - předmět činnosti OV

- Možnost příspěvku na činnost OV – 10.000 Kč + 10 Kč/ obyvatele ( ročně)

- Diskuse  –jak komunikovat vůči obci, bude mít slovo OV váhu?

Odpověď

    - obec očekává názory/návrhy  OV (např. na řešení ul. Ringhofferova)

    - Postavení OV na úrovni „komisí“ , obec má za povinnost zabývat se návrhy OV

- Info o iniciativě ve Všedobrovicích (řeší se chodník ke Štiřínu, záchrana hasičárny) a v Těptíně (zastávky)

Volba OV

- Ing. Jan Štrach (předseda)

- Libor Podzemský

- Ing. Ivan Martinča

- Ing. Jan Jedlička

- Ing. Erika Kováříková

Osadní výbor musí být potvrzen zastupitelstvem obce (ke schválení  předloží  p. Valášek)

OV se schází min. 1x za 3 měsíce, 1x ročně výroční zpráva

Zápisy z jednání osadního výboru – k dispozici (web obce/Zpravodaj)

Informace  o investiční činnosti : Kanalizace Struhařov (p. Valášek)

- Ve Struhařově schváleny (zkolaudovány) kanalizační řady kromě větve Smaragdová

- Není zapojeno přečerpávání …

- Do konce roku vybudovány kanalizační přípojky (realizuje firma Vodan pro ty, kteří podepsali smlouvu. Spojení Vodan: martin-matuska@email.cz, mobil 739 578 613)

- V první várce 108 a ve druhé 240 žádostí o stavební povolení, schváleno cca do měsíce

- Občané individuálně smlouva na stočné s VHS

- Projekt kanalizace by měl skončit do 30.6.2012, firma IMOS dojednává prodloužení o 4 měsíce

- Dotaz na napojení Studené ulice, odpověď : v případě malého počtu zájemců v ulici se nerealizuje

Diskuse

  - Prašnost – vrátí IMOS ulice do původní úrovně prašnosti?

    - K řešení cca za rok, až si sedne zásyp

  - Slámová ulice – nová komunikace si sedla, z vozovky vyčnívají víka kontrolních šachet

Projekt „Aleje“

- Informace

  - Jarní výsadba usychá – výměna

  - Aleje jsou chráněný krajinný prvek, nelze obnova najednou (přestože doporučují odborníci), ale postupná obměna

- Diskuse

  - stromy nesplňují vzdálenost od silnice, stromy ve špatném stavu, event. samostatně stojící (roh Smaragdové ulice)  ohrožují , dotaz zda kvůli bezpečnosti by byly finance na kácení

  - Řešit komplexně Ringhofferovu ul.

Ringhofferova ulice

- Informace

  - Aktuálně komunikace přechází do majetku obce

  - Zastupitelstvo podporuje zjednosměrnění (očekává se vyjádření obyvatel Struhařova)

- Diskuse

  - Směr zjednosměrnění, event. pouze části a tím omezení průjezdu (hlavně ráno)

  - Možnosti oddělení prostoru pro chodce

  - Brát v úvahu množství dopravních značek nutných pro nové řešení

  - Brát v úvahu návazné komunikace (Spojovací),  jejich zjednosměrnění/ riziko vyššího provozu

- Úkol pro zvolený OV

  - P. Štrach zajistí od obce všechny návrhy variant ,které již dříve zpracovány

  - OV připraví návrh řešení

Prostor vedle restaurace u Jezera (sklad materiálu IMOS) – obecní pozemek

- Informace

  - Do budoucna možnost OV iniciovat „náves“ ( zatravnění, lavičky, hřiště ..)

- Diskuse

  - Proč není využíváno jako sklad IMOSu  jiné lokality než Struhařov/ vysoká prašnost

    - Na obci zjistí Tomáš Mojžíšek

Kontejnery

- Zvážení potřeby velkoobjemových kontejnerů  - oživit

- Diskuse

  - Kontejnery na tříděný odpad přeplněné – požadavek častějšího odvozu

  - Možnost iniciování sběru železa např. 2x ročně, peníze z prodeje využít na osadní aktivity

  - Možnost kontejnerů na bioodpady

Kulturní aktivity

  - Zvážit zájem o společné aktivity v osadě (např. Zabijačka, Masopust..)

Další postup

- Po potvrzení OV obcí se OV sejde ke své první pracovní schůzce, svolá předseda p. Štrach

Zapsala : Kováříková