# Návrh Rozpočtu k projednání ZOK – Projekt „Multifunkční hřiště s klubovnou“

Předkladatel: Osadní výbor Nová Hospoda

Datum: říjen/ 2025

Místo realizace: Nová Hospoda, obec Kamenice

## 1. Cíl projektu

Vybudování moderního, komunitního a sportovního areálu v Nové Hospodě, který nabídne prostor pro sport, společenské i kulturní aktivity všech věkových skupin. Součástí areálu bude multifunkční hřiště, klubovna, zázemí pro rodiny, mládež i seniory a doplňkové rekreační prvky.

## 2. Přehled plánovaných investic

| Položka | Popis | Odhadovaná cena (Kč) s DPH |
| --- | --- | --- |
| Klubovna s technickým zázemím | Stavba jednopodlažní klubovny, sklad sportovního náčiní, toalety, pergola | 2 800 000 |
| Multifunkční hřiště | Povrch s polyuretanovou úpravou, vybavení (branky, koše, síť) | 2 200 000 |
| Hřiště na petanque | Zpevněný štěrkový povrch, lavičky, jednoduché ohraničení | 60 000 |
| Betonový venkovní stůl na stolní tenis | Herní stůl včetně instalace a zpevněného podkladu | 28 000 |
| Workoutové hřiště | Ocelová konstrukce s certifikací, dopadová plocha | 400 000 |
| Odpočinkové a mobiliářové prvky | Lavičky, stoly, koše, stojany na kola, zeleň, informační tabule | 300 000 |

Celkové investiční náklady projektu: 5 788 000 Kč

## 3. Možnosti financování

| Zdroj financování | Předpokládaná částka | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet obce Kamenice | 4 000 000 Kč | 69,1 % |
| Dotace (kraj, MMR, sportovní fondy, MAS aj.) | 1 788 000 Kč | 30,9 % |
| Celkem | 5 788 000 Kč | 100 % |

## 4. Harmonogram projektu

• Projektová dokumentace a stavební povolení: leden–květen 2026
• Výběrové řízení na dodavatele: červen–srpen 2026
• Realizace stavby: září 2026 – červen 2027
• Kolaudace a slavnostní otevření: jaro 2027

## 5. Přínosy projektu

• Rozšíření sportovního a komunitního zázemí v Nové Hospodě
• Zapojení všech věkových skupin – dětí, mládeže i senior, možnost zapůjčení klubovny    zájmovým skupinám (např. Kroužky pro děti, seniory)
• Možnost pořádání menších kulturních, společenských a komunitních akcí
• Zlepšení kvality veřejného prostoru a posílení komunitního života

## 6. Žádost o podporu

Osadní výbor Nová Hospoda žádá zastupitelstvo obce Kamenice o:
• Zařazení projektu „Multifunkční hřiště s klubovnou“ do rozpočtu obce pro rok 2026–2027
• Finanční podporu ve výši 4 000 000 Kč z rozpočtu obce
• Pomoc s administrací dotační žádosti a stavebního řízení

Za Osadní výbor Nová Hospoda

V Kamenici dne 30. října 2025

Simona Lvovská

Jméno a podpis předsedy OV Nová Hospoda